ANEXO ____________

MAPA DE RISCOS

| MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA: | FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Especificação deficiente da demanda |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Contratação e execução deficiente do objeto |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Média | IMPACTO: | Alto |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, tipo de área por ambiente, quantidade e prazo de início e com Coordenação de Licitação. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Havendo erro, devolver para complementação das informações. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Requerente |  |  |  |  |
| ETAPA: | CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Descumprimento de formalidade legal |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Baixa | IMPACTO: | Baixo |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS |  |  |  |  |
| ETAPA: | ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Estudos preliminares deficientes |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Alta | IMPACTO: | Alto |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Equipe de Planejamento |  |  |  |  |
| ETAPA: | ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Falha na elaboração Termo de Referencia |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Alta | IMPACTO: | Alto |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 30, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Revisão o termo de referência e inCoordenação de Licitaçãouir as instruções ausentes. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Equipe de Planejamento |  |  |  |  |
| ETAPA: | APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Descumprimento de formalidade legal |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Ausência da aprovação do Termo de Referencia |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Baixa | IMPACTO: | Baixo |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Ordenador de despesa. |  |  |  |  |
| MAPA DE RISCO PARA A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA: | RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Descumprimento de formalidade legal |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Ausência de autorização superior para licitar |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Média | IMPACTO: | Baixa |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Adoção de lista de verificação contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar". |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Retornar o processo para submeter à provação da autoridade superior. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS |  |  |  |  |
| ETAPA: | DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU PREGOEIRO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Descumprimento de formalidade legal |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Baixa | IMPACTO: | Baixo |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a equipe de planejamento. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Providenciar o ato de designação da equipe de planejamento. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS |  |  |  |  |
| ETAPA: | ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Restrição da competitividade, impugnação do edital |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Retardamento, anulação ou revogação da licitação |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Alta | IMPACTO: | Alto |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Verificar a existência de Coordenação de Licitaçãoáusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Retirar as Coordenação de Licitaçãoáusulas restritivas ou passivas de nulidades. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO |  |  |  |  |
| ETAPA: | APROVAÇÃO DO EDITAL PELO SETOR JURÍDICO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Descumprimento de formalidade legal |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Baixa | IMPACTO: | Médio |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Adoção de lista de verificação contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico". |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO |  |  |  |  |
| ETAPA | PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO EDITAL. |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Descumprimento de formalidade legal. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Ausência de publicação do edital. Licitação deserta. |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Baixa | IMPACTO: | Médio |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação/divulgação do edital". |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Comissão/pregoeiro |  |  |  |  |
| ETAPA: | PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Julgamento desvinculado do instrumento convocatório. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação. |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Média | IMPACTO: | Alto |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado, apoiados por equipe técnica e jurídica. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Parcerista |  |  |  |  |
| ETAPA: | ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato. |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Média | IMPACTO: | Alto |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Atentar se todos os requisitos do projeto básico e edital foram plenamente atendidos pela primeira colocada. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Autoridade superior e Pregoeiro |  |  |  |  |
| MAPA DE RISCO PARA A FASE DA GESTÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA: | FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração. |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Baixo | IMPACTO: | Alto |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Convocar remanescente. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS |  |  |  |  |
| ETAPA: | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Falta de publicidade do ato administrativo em tempo hábil |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Descumprimento de formalidade legal |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Média | IMPACTO: | Baixa |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato". |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS |  |  |  |  |
| ETAPA: | DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Designação de servidor sem conhecimento técnico do objeto do contrato. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Média | IMPACTO: | Alto |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Indicar fiscal capacitado |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Gestão de contratos |  |  |  |  |
| ETAPA: | DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Ausência de preposto da contratada. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Responsabilização direta da Administração. |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Baixa | IMPACTO: | Média |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | InCoordenação de Licitaçãouir na Coordenação de Licitaçãoausula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Gestão de contratos |  |  |  |  |
| ETAPA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Execução em desacordo com o contrato; não pagamento de salários e benefícios correspondentes à CCT, não reposição de mão-de-obra ausente, não aplicação de material. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração. |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Alta | IMPACTO: | Alto |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Realizar avaliações periódicas dos serviços; adotar indicadores de níveis de desempenho; exigir, mensalmente, comprovação de quitação das obrigações trabalhistas e sociais. Utilizar lista de verificação PROPLAN |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Reter créditos, em valores correspondentes à inadimplência e efetivar pagamento diretamente ao beneficiário e, demonstrada a incapacidade, assunção do contrato. Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Gestão de contratos |  |  |  |  |
| ETAPA: | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Prorrogação não vantajosa |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Prejuízo para o erário. |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Baixa | IMPACTO: | Alto |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Gestão de contratos |  |  |  |  |
| ETAPA: | ALTERAÇÕES DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Prejuízos ao erário. |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Média | IMPACTO: | Alta |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS |  |  |  |  |
| ETAPA: | REPACTUAÇÕES/REAJUSTES DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; analise inadequada das planilhas; jogo de planilha. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Prejuízos ao erário. |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Média | IMPACTO: | Médio |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS |  |  |  |  |
| ETAPA: | GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Prejuízo para o erário |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Alto | IMPACTO: | Alto |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Apuração e penalidade. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS |  |  |  |  |
| ETAPA: | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Responsabilização subsidiária. |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Baixo | IMPACTO: | Médio |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Financeiro |  |  |  |  |
| ETAPA: | SANÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos. |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Média | IMPACTO: | Alto |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | DIRETORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS |  |  |  |  |
| ETAPA: | ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |
| RISCO: | Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos. |  |  |  |  |  |  |
| DANO: | Prejuízo ao erário. |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: |  |  |  |  | Alta | IMPACTO: | Baixo |
| AÇÃO PREVENTIVA: |  |  | Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendencia trabalhistas e ressarcimentos. |  |  |  |  |
| AÇÃO DE CONTIGENCIA: |  |  | Notificar a contratada para regularizar as pendencias, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento. |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL |  |  | Gestão de contrato e o Financeiro |  |  |  |  |